平成２３年度　事　業　報　告　書

社会福祉法人　　善俊会

平成23年度　事業報告(概要)

社会福祉法人善俊会は　平成23年度介護福祉施設等整備事業として　平成23年6月

に宮城県より認可を受け、法人設立の趣意に基づき、隣接する介護老人保健施設と連携

した介護老人福祉施設の整備を図り、地域社会と一体となった医療と高齢者福祉サービ

スの拠点づくりという大きな構想実現に向け事業を開始した初年度であります。

法人事業の基盤となる組織整備に於いては、理事・評議員・監事の役員選任と定款を

はじめとする諸規程の制定、当初予算の編成、さらには施設開設までの準備作業のため

開設準備室を立ち上げ、事業の推進に努めてきたところであります。

施設整備としての特別養護老人ホームウィング建築計画は、震災直後の厳しい社会

情勢のなかでの工事着手となり、建築資材の調達・工事作業員の確保等、数多くの問

題を乗り越え、計画通りの工事進捗により、平成24年3月に竣工致しました。

また、施設開設の運営体制整備に於いても震災の影響からか、介護関係職員の確保

が難しく、一時は開所の基準定数を満たすかどうか危惧されましたが、関係機関・

関係者のご協力を頂き、当初計画通り特別養護老人ホームウィングの平成24年

4月開所に扱ぎ付けることができました。

今後は、法人設立初年度の事業全般を検証するとともに、施設運営の理念・方針の

もと、利用者様へのサービス向上を図り、高齢者の皆様や地域住民の拠り所となる

社会福祉法人を目指してまいります。

－１－

１．法人設立状況

- 法人設立認可日　　　　平成23年6月  7日

- 法人設立登記　　　　　平成23年6月  9日

- 理事長重任　　　　　　平成23年6月 16日

- 理事長重任登記　　　　平成23年6月 30日

２．法人運営状況

（１）理事会・評議会の開催

○理事会

平成23年　　　　　＜議決事項＞

6月16日(木)　(第1回)

・評議員の選任

6月16日(木)　(第２回)

・理事長の互選

・施設長の選任と理事長の任命

・理事長による職務代理者の指名

・諸規定の制定（施行年月日の決定等）

・当初予算の編成（予算書の承認）

・入札（予定価格、業者選定条件・日程）について

・土地の取得について

・土地取得に係る理事長職務代理者の選任について

9月29日(木)　(第3回)

・評議員の選任

・業者等選定委員会設置についての承認

・就業規則等の変更(案)についての承認

・顧問会計士についての承認

10月27日(木) (第4回)

・平成23年度資金収支第1次補正予算(案)についての承認

平成24年

2月6日(月) 　(第5回)

・融資計画の変更について

・平成23年度第2次補正予算(案)について

・居住費設定の一部見直しについて

・運営規定(案)並びに施設開設許認可に係る申請について

3月28日(水)　(第6回)

・平成23年度第3次補正予算(案)について

・借入金の償還計画について

・平成24年度事業計画及び予算(案)について

・諸規程の制定及び変更(案)について

－２－

○評議員会

平成23年　　　　　＜議決事項＞

6月16日(木)　(第1回)

・役員(理事・監事)の選任

・諸規定の制定(施行年月日の決定等)

・当初予算の編成(予算書の承認)

・入札(予定価格、業者選定条件・日程)

・土地の取得について

9月29日(木)　(第2回)

・役員(理事)の選任

・業者等選定委員会設置についての承認

・就業規則等の変更(案)についての承認

・顧問会計士についての承認

10月27日(木)　(第3回)

・平成23年度資金収支第1次補正予算(案)についての承認

平成24年

2月6日(月)　 (第4回)

・融資計画の変更について

・平成23年度第2次補正予算

・居住費設定の一部見直しについて

・運営規程(案)並びに施設開設許認可に係る申請について

3月28日(水)　(第5回)

・平成23年度第3次補正予算(案)について

・借入金の償還計画について

・平成24年度事業計画及び予算(案)について

・諸規程の制定及び変更(案)について

－３－

３．特別養護老人ホーム　ウィング　施設整備状況

- 建築整備状況

平成23年

・6月17日(金)　　特別養護老人ホームウィング新築・入札公告(条件付一般競争入札)

・7月  7日(木)　　入札執行　　落札業者　西松建設㈱東北支店

・7月12日(火)　　起工式

・7月13日(水)　　工事着手

・7月18日(月)　　工事契約書締結

・9月15日(木)　　基礎躯体中間検査(1回目) (建築センター)

・10月18日(火) 　建築中間検査(2回目) (　〃　)

・12月17日(土) 　上棟

平成24年

・1月24日(火)　　建築中間検査（宮城県保健福祉部　長寿社会政策課）

・3月 2日(金)　　各種大型備品搬入

・3月 5日(月)　　消防検査

・3月 6日(火)　　施主検査

・3月 7日(水)　　建築確認検査

・3月14日(水)　　建物引渡し

・3月15日(木)　　仙台土木事務所検査

・3月16日(金)　　完成検査(宮城県保健福祉部　長寿社会政策課)

・3月22日(木)　　設備機器取扱説明

・3月30日(金)　　特別養護老人ホームウィング新築工事　竣工式

※総合定例会議 (施主・設計事務所・施行業者)　週1回

2) 特別養護老人ホーム設置認可状況

平成24年

・2月  6日(月)　　特別養護老人ホームウィング医務室開設許可・給食施設設置届

・3月21日(水)　　特別養護老人ホーム「ウィング」設置認可(宮城県）

・3月27日(火)　　指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定

・短期入所生活介護

・介護予防短期入所生活介護

・通所介護

・介護予防通所介護

－４－